А.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   25.06.2021г.  № 389-А

п.г.т. Красная Гора

О внесении изменений в краткосрочный

(2020-2022 годы) план реализации

региональной программы «Проведение

капитального ремонта общего

имущества многоквартирных домов

на территории Брянской области (2014-2043 годы)

на территории муниципального образования

«Красногорское городское поселение»

В соответствии с Законом Брянской области от 3 ноября 1997 года №28-З «О законах и иных нормативных правовых актах Брянской области»  администрация Красногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в  краткосрочный (2020-2022 годы) план реализации региональной программы ««Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  на территории Брянской области (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Красногорское городское поселение», утвержденный постановлением администрации Красногорского района от 13 марта 2019 года № 108 (в редакции постановления администрации Красногорского района от 20.11.2019г №633, от 24.01.2020г. №17, от 20.05.2020г. №356, от07.09.2020г. №537, от 05.02.2021г. №95, от 19.03.2021г. №197) , следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «

1.1. В разделе 2 «Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках краткосрочного плана»:

в абзаце первом цифры «7 542 664,52» заменить цифрами «12 322 607,35»;

в абзаце пятом цифры «7 542 664,52» заменить цифрами    «12 322 607,35».

1.2. Приложения 1-3 к краткосрочному (2020-2022 годы) плану изложить в редакции, согласно приложениям 1-3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Красногорского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя главы администрации Боровика А.В.

Глава  администрации   района                                                         С.С.Жилинский

к постановлению администрации Красногорского района от 25.06.2021г. № 389А

«Об утверждении краткосрочного (2020-2022 годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Красногорское городское поселение»

Краткосрочный план

(2020-2022 годы) реализации региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на
территории муниципального образования «Красногорское городское поселение»

1. Целевые показатели и ожидаемые итоги реализации краткосрочного плана

Целями краткосрочного (2020-2022 годы) плана реализации программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Красногорское городское поселение» (далее краткосрочный план) являются:конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определение видов и объёма государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта.

Задачи краткосрочного плана:

- Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, включённых в краткосрочный план;

- Информирование населения о сроках проведения и объёмах работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включённых в краткосрочный план;

- Снижение величины физического износа элементов зданий многоквартирных домов;

Ожидаемым итогом реализации краткосрочного плана является проведение

капитального ремонта 18-ти многоквартирных домов общей площадью 20396,31 кв. м.

Планируемые показатели реализации краткосрочного плана приведены в приложении 3.

2.Объём и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках краткосрочного плана

Общий объём финансирования краткосрочного плана составляет 12 322 607,35 рублей, в том числе:

- субсидии за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства (далее Фонда) 0,00 руб.;

- субсидии за счёт областного бюджета - 0,00 руб.;

- субсидии, предусмотренные в бюджете МО «Красногорское городское поселение» на долевое финансирование - 0,00 руб.

- субсидии, за счет средств собственников помещений в МКД – 12 322 607,35 руб.

Информация об объёмах средств, направляемых на реализацию краткосрочного плана,

приведена в приложении 2.

3.Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту

В рамках реализации краткосрочного плана в 2020-2022 году при финансовой поддержке за счёт средств Фонда, средств долевого финансирования областного и местного бюджетов запланировано проведение капитального ремонта 18-ти многоквартирных домов общей площадью 20 396,31 кв. м.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации краткосрочного плана, приведён в приложении 1.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых определён статьёй 166 Жилищного кодекса российской Федерации, а также статьёй 17 Закона Брянской области от 11 июля 2013 года№ 40-3 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домов на территории Брянской области».

Планируемая стоимость работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в краткосрочных планах реализации региональной программы определялась с учётом нормативной (предельной) стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, установленной в региональной программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению администрации Красногорского района Брянской области от 25.06. 2021 г. № 389-А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | (приложение 1 к краткосрочному (2020-2022 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы)) на территории муниципального образования "Красногорское городское поселение" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный (2020-2022 годы) план |
| № п/п | Адрес МКД | Статус МКД (является объектом культурного наследия - "+"; не является объектом культурного наследия - "-") | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - на счете, счетах регионального оператора; СС - на специальном счете) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет иных источников финансирования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | из фонда капитального ремонта, сформированного за счет минимального размера взноса | из фонда капитального ремонта, сформированная за счет превышения минимального размера взноса |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Красногорскому району Брянской области 2020 - 2022 гг |  |  | Х | Х | Х | Х | 20 396,31 | 14 111,95 | 784 | 12 322 607,35 | 0,00 | 0,00,0,00 | 12 322 607,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2020 год |
| Муниципальное образование "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района |
| 1 | пгт. Красная Гора, ул. Буйневича, д. 58Б | - | РО | 1955 | кирпичные | 2 | 2 | 1 075,00 | 691,56 | 23 | 280 499,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 499,36 | 0,00 | 0,00 | 12.2020 |
| 2 | пгт. Красная Гора, ул. Буйневича, д. 26 | - | РО | 1975 | панельные | 2 | 3 | 1 589,92 | 903,66 | 34 | 618 680,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 680,04 | 0,00 | 0,00 | 12.2020 |
| 3 | пгт. Красная Гора, ул. Первомайская, д. 12 | - | РО | 1970 | кирпичные | 2 | 3 | 967,80 | 894,60 | 30 | 542 926,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 926,20 | 0,00 | 0,00 | 12.2020 |
| 4 | пгт. Красная Гора, ул. Первомайская, д. 18 | - | РО | 1980 | кирпичные | 2 | 3 | 1 187,10 | 891,89 | 42 | 631 760,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 760,03 | 0,00 | 0,00 | 12.2020 |
| 5 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 3 | - | РО | 1970 | кирпичные | 2 | 2 | 835,40 | 763,60 | 45 | 578 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 048,00 | 0,00 | 0,00 | 12.2020 |
| 6 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 4 | - | РО | 1973 | кирпичные | 2 | 2 | 1 210,06 | 727,32 | 42 | 449 360,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 360,44 | 0,00 | 0,00 | 12.2020 |
| 7 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 5 | - | РО | 1979 | кирпичные | 2 | 2 | 813,50 | 740,70 | 40 | 592 056,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 056,76 | 0,00 | 0,00 | 12.2020 |
| Итого по Муниципальному образованию: "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района |  |  | Х | Х | Х | Х | 7 678,78 | 5 613,33 | 256 | 3 693 330,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 693 330,83 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2021 год |
| Муниципальное образование "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района |
| 1 | пгт. Красная Гора, ул. Первомайская, д. 20 | - | РО | 1982 | кирпичные | 2 | 3 | 1 137,20 | 852,65 | 35 | 652 368,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 368,36 | 0,00 | 0,00 | 12.2021 |
| 2 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 6 | - | РО | 1970 | кирпичные | 2 | 2 | 1 202,14 | 718,76 | 44 | 577 854,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 854,43 | 0,00 | 0,00 | 12.2021 |
| 3 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 7 | - | РО | 1973 | кирпичные | 2 | 2 | 788,40 | 715,70 | 50 | 762 607,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 607,71 | 0,00 | 0,00 | 12.2021 |
| 4 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 11 | - | РО | 1976 | кирпичные | 2 | 3 | 1 507,38 | 853,34 | 46 | 823 577,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 577,97 | 0,00 | 0,00 | 12.2021 |
| 5 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 13 | - | РО | 1984 | кирпичные | 2 | 3 | 1 180,80 | 848,64 | 32 | 821 948,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 948,84 | 0,00 | 0,00 | 12.2021 |
| 6 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 15 | - | РО | 1979 | кирпичные | 2 | 3 | 1 697,54 | 939,80 | 52 | 805 540,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 540,65 | 0,00 | 0,00 | 12.2021 |
| 7 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 17 | - | РО | 1976 | кирпичные | 2 | 3 | 1 001,20 | 948,64 | 33 | 800 042,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 042,62 | 0,00 | 0,00 | 12.2021 |
| 8 | пгт. Красная Гора, ул. Советская, д. 19 | - | РО | 1981 | кирпичные | 2 | 3 | 1 392,20 | 817,60 | 30 | 761 014,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 014,98 | 0,00 | 0,00 | 12.2021 |
| Итого по Муниципальному образованию: "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района |  |  | Х | Х | Х | Х | 9 906,86 | 6 695,13 | 322 | 6 004 955,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 004 955,56 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2022 год |
| Муниципальное образование "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района |
| 1 | пгт. Красная Гора, пер. Майский, д. 12 | - | РО | 1986 | кирпичные | 2 | 3 | 1 586,47 | 857,26 | 172 | 110 748,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 748,91 | 0,00 | 0,00 | 12.2022 |
| 2 | пгт. Красная Гора, пер. Юность, д. 6 | - | РО | 1962 | кирпичные | 2 | 1 | 334,60 | 270,23 | 10 | 142 687,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 687,95 | 0,00 | 0,00 | 12.2022 |
| 3 | пгт. Красная Гора, ул. Буйневича, д. 58В | - | РО | 1991 | кирпичные | 2 | 2 | 889,60 | 676,00 | 24 | 2 370 884,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 884,10 | 0,00 | 0,00 | 12.2022 |
| Итого по Муниципальному образованию: "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района |  |  | Х | Х | Х | Х | 2 810,67 | 1 803,49 | 206 | 2 624 320,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 624 320,96 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (приложение 2 к краткосрочному (2020-2022 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы)) на территории муниципального образования "Красногорское городское поселение" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный (2020-2022 годы) план, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту |

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем, руб. | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Установка коллективных (общедо-мовых) ПУ и УУ | Разработка проектной документации | Осуществление строительного контроля | Другие виды |
|  |  |  | Всего | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | Тип кровли (ПК - ПК; СК - СК) | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Итого по Красногорскому району Брянской области 2020 - 2022 гг | 12 322 607,35 | 11 381 198,59 | 502 722,43 | 1 233 213,04 | 9 238 126,82 | 332 686,30 | 0,00 | 74 450,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 152,55 | 358 809,39 | 63 446,82 |  |
| 2020 год |
| Муниципальное образование "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района |
| 1 | пгт. Красная Гора, ул. Буйневича, д. 58Б | 280 499,36 | 272 798,00 | 272 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 134,24 | 2 567,12 | 0,00 |
| 2 | пгт. Красная Гора, ул. Буйневича, д. 26 | 618 680,04 | 613 681,14 | 0,00 | 0,00 | 613 681,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 332,60 | 1 666,30 | 0,00 |
| 3 | пгт. Красная Гора, ул. Первомайская, д. 12 | 542 926,20 | 537 907,24 | 0,00 | 0,00 | 537 907,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 345,98 | 1 672,98 | 0,00 |
| 4 | пгт. Красная Гора, ул. Первомайская, д. 18 | 631 760,03 | 626 833,34 | 0,00 | 0,00 | 626 833,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 284,46 | 1 642,23 | 0,00 |
| 5 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 3 | 578 048,00 | 574 651,98 | 0,00 | 0,00 | 574 651,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 861,87 | 534,15 | 0,00 |
| 6 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 4 | 449 360,44 | 445 566,83 | 0,00 | 0,00 | 445 566,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 259,46 | 534,15 | 0,00 |
| 7 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 5 | 592 056,76 | 585 516,09 | 0,00 | 0,00 | 585 516,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471,15 | 1 069,52 | 0,00 |
| Итого по Муниципальному образованию "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района | 3 693 330,83 | 3 656 954,62 | 272 798,00 | 0,00 | 3 384 156,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 689,76 | 9 686,45 | 0,00 |
| 2021 год |
| Муниципальное образование "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района |
| 1 | пгт. Красная Гора, ул. Первомайская, д. 20 | 652 368,36 | 619 890,00 | 0,00 | 0,00 | 619 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 801,00 | 1 677,36 | 0,00 |
| 2 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 6 | 577 854,43 | 544 870,00 | 0,00 | 0,00 | 544 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 549,00 | 1 435,43 | 0,00 |
| 3 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 7 | 762 607,71 | 730 340,00 | 0,00 | 0,00 | 655 890,00 | 0,00 | 0,00 | 74 450,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 368,00 | 2 899,71 | 0,00 |
| 4 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 11 | 823 577,97 | 788 340,00 | 0,00 | 0,00 | 788 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 652,00 | 1 585,97 | 0,00 |
| 5 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 13 | 821 948,84 | 789 050,00 | 0,00 | 0,00 | 789 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 304,00 | 1 594,84 | 0,00 |
| 6 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 15 | 805 540,65 | 768 740,00 | 0,00 | 0,00 | 768 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 962,00 | 1 838,65 | 0,00 |
| 7 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 17 | 800 042,62 | 769 100,00 | 0,00 | 0,00 | 769 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 233,00 | 1 709,62 | 0,00 |
| 8 | пгт. Красная Гора, ул. Советская, д. 19 | 761 014,98 | 726 840,00 | 0,00 | 0,00 | 726 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 521,00 | 1 653,98 | 0,00 |
| Итого по Муниципальному образованию: "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района | 6 004 955,56 | 5 737 170,00 | 0,00 | 0,00 | 5 662 720,00 | 0,00 | 0,00 | 74 450,00 | 0 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 390,00 | 14 395,56 | 0,00 |
| 2022 год |
| Муниципальное образование "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района |
| 1 | пгт. Красная Гора, пер. Майский, д. 12 | 110 748,91 | 105 765,21 | 0,00 | 0,00 | 105 765,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 322,47 | 1 661,23 | 0,00 |
| 2 | пгт. Красная Гора, пер. Юность, д. 6 | 142 687,95 | 136 266,99 | 65 663,19 | 70 603,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280,64 | 2 140,32 | 0,00 |
| 3 | пгт. Красная Гора, ул. Буйневича, д. 58В | 2 370 884,10 | 1 745 041,77 | 164 261,24 | 1 162 609,24 | 85 484,99 | 332 686,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 152,55 | 71 126,52 | 35 563,26 | 0,00 |
| Итого по Муниципальному образованию: "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района | 2 624 320,96 | 1 987 073,97 | 229 924,43 | 1 233 213,04 | 191 250,20 | 332 686,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 152,55 | 78 729,63 | 39 364,81 | 0,00 |

|  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению администрации Красногорского района Брянской области от 25.06. 2021 г. №389-А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (приложение 3 к краткосрочному (2020-2022 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы)) на территории муниципального образования "Красногорское городское поселение" |
| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный (2020-2022 годы) план |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого по Красногорскому району Брянской области (2020-2022 гг.) | 20 396,31 | 784 | 18 | 12 322 607,35 |
| 2020 г. | 7 678,78 | 256 | 7 | 3 693 330,83 |
| 1 | Муниципальное образование "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района | 7 678,78 | 256 | 7 | 3 693 330,83 |
| 2021 г. | 9 906,86 | 322 | 8 | 6 004 955,56 |
| 1 | Муниципальное образование "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района | 9 906,86 | 322 | 8 | 6 004 955,56 |
| 2022 г. | 2 810,67 | 206 | 3 | 2 624 320,96 |
| 1 | Муниципальное образование "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района | 2 810,67 | 206 | 3 | 2 624 320,96 |