**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.12.2022г. № 759

р.п. Красная Гора

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Красногорского городского поселения Красногорского района Брянской области на 2019-2024 годы» утвержденной постановлением № 652-А от 02.12.2019 года. |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам объектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды», Постановлением Правительства Брянской области от 24.12.2018 г. №682-п «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды Брянской области», Постановлением администрации Красногорского района Брянской области от 23.06.2016 № 464 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красногорского района»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление Администрации Красногорского района № 652-А от 02.12.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Красногорского городского поселения Красногорского района Брянской области на 2019-2024 годы» (в редакции постановления администрации Красногорского района от 13.03.2020 г. № 125, от 02.12.2020 года № 816, от 24.03.2021г №200, от30.12.2021г. №921) следующие изменения:

1.2. В паспорте муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Красногорского городского поселения на 2019 - 2024 годы» в раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» цифры «16 914 850,02» заменить на «19 324 775,41», цифры «15 937 141,81» заменить на «18 105 022,66», цифры «837 208,21» заменить на «1 028 917,84», цифры «140500,00» заменить цифрами «190834,91» рублей.

1.3. В разделе 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в Красногорском городском поселении таблицу 1 изложить в редакции, согласно таблицы 1 к настоящему постановлению.

1.4. В раздел 3. Характеристика вклада органа местного самоуправления в достижение результатов. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2019 - 2024 годы. В 2022 году цифры «2 763 976,80» заменить на «2 434 716,75», цифры «410 928,22,00» заменить на «81 668,17» рублей.

В 2023 году цифры «2 500 000,00» заменить на «3 819 528,52», цифры «2 336 116,90» заменить на «2 951 244,25», цифры «163 883,10» заменить на «817 949,36» рублей.

Добавить строку безвозмездные поступления в сумме 50 334,91 руб.

В 2024 году «2 770 685,28» заменить на «4 190 342,20», цифры «2 595 685,28» заменить на «4 148 438,78», цифры «175 000,00» заменить на «41 903,42» рублей.

1.5. Приложение №4 Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019-2024 г.г. в рамках муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение №12 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Красногорского района Брянской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Боровика А.В.

Глава администрации Красногорского района С.С.Жилинский

Тел 8(48346)91639. Островская М.В.

Тел. 8(48346)9-16-39

Согласовано:

Главный специалист юридического сектора Ващенко А. П.

Основные показатели, характеризующие текущее состояние и плановые показатели конечных результатов реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Красногорского городского поселения на 2019-2024 годы»

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 01.01.2019 год | На 01.01.  2020 год | На 01.01.  2021 год | На 01.01.  2022  год | На 01.01.  2023 год | На 01.01.  2024 год |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | Площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием, набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) | га | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 16,7 | 16,7 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |  |
|  | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения | % | 8,4 | 8,4 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |  |
|  | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | Шт. | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |  |
|  | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | га | 0,005 | 0,005 | 0,125 | 0,125 | 0,335 |  |
|  | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования субъекта РФ | % | 10 | 15 | 45 | 52 | 54 |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий от общего  количества таких территорий | га | 0 | 0,12 | 0,43 | 0,44 | 0,52 |  |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего  количества таких территорий | % | 0 | 20 | 20 | 23 | 30 |  |
|  | Площадь общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | га | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий | % |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Доля трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий | % | \* | \* | \* | \* | 5 | \* |

Приложение 1 к

постановлению администрации

Красногорского района

от 30.12.2022г. №759

**Приложение № 4**

**Адресный перечень**

**общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019-2024 г.г.**

**в рамках муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории, её расположение и площадь | Перечень мероприятий | Целевой показатель | | Ориентировочная стоимость, руб. | Год реализации проекта |
| Ед.изм. | Количество |
| 1 | Благоустройство территории по ул. Советская, 26 в пгт. Красная гора | Устройство спортивной площадки, устройство детской площадки, устройство площадки для тихого отдыха, устройство дорожек, установка скамеек и урн, устройство освещения, установка ограждения |  |  | 3 362 285,83 | 2019 |
| 2 | Благоустройство парка культуры и отдыха в пгт Красная Гора Красногорского района Брянской области (2 этап) | Устройство освещения, обустройство сцены, устройство навеса над зрительной площадкой, ремонт туалета |  |  | 2 550 935,84 | 2021 |
| 3 | Обустройство детской игровой площадки микр. «Ширки» в пгт Красная гора Красногорского района Боянской области | Устройство спортивной и детской игровой площадки: гимнастического и игрового комплекса, детских качелей и каруселей, установка лавочек, урн, песочницы, ограждения, освещение, видеонаблюдение |  |  | 2 763 976,80 | 2022 |
| 4 | Благоустройство парка культуры и отдыха в пгт Красная Гора Красногорского района Брянской области (3этап) | Устройство танцевальной площадки с навесом для музыкального оборудования, устройство сквера молодежи с освещением, установка скамеек к футбольному полю |  |  | 2397 371,60 | 2023 |
| 5 | Обустройство детской игровой площадки в парке культуры и отдыха в пгт Красная Гора Красногорского района Брянской области | Подготовительные работы, установка лавочек, урн, детского игрового комплекса |  |  | 1 422 156,92 | 2023 |
| 4 | Площадь В.И. Ленина в пгт. Красная Гора | Установка скамеек и урн, устройство освещения, устройство фонтана |  |  | 1 419 656,92 | 2024 |
| 5 | Памятник Ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС | Устройство дорожек и площадки для отдыха, установка скамеек и урн, установка освещения, установка ограждения |  |  | 1 860 000 | 2024 |
| 6 | Благоустройство территории с зоной отдыха, спортивной и детской площадками | Устройство спортивной площадки, устройство детской площадки, устройство площадки для тихого отдыха, устройство дорожек, установка скамеек и урн, устройство освещения, установка ограждения |  |  | 910685,28 | 2024 |

Приложение 2 к

постановлению администрации

Красногорского района

от 30.12.2022г.№759\_

Приложение № 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник** | **Источник финансирования** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Объемы бюджетных ассигнований ( рублей)** | | | | | | | |
| **ГРБС** | **Рз**  **Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **Всего** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | | **2024** |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Красногорского городского поселения Брянской области на 2019-2024 годы» | Администрация Красногорского района Брянской области | Средства федерального и областного бюджета | 008 | 0503 | 11090 R5550 | 008 | 18105022,66 | 3328662,96 | 2798201,61 | 2525426,48 | 2353048,58 | 2951244,25 | | 4148438,78 |
| Средства бюджета Красногорского городского поселения | 008 | 0503 | 11090 R5550 | 008 | 1028917,84 | 33622,87 | 28264,66 | 25509,36 | 81668,17 | 817949,36 | | 41903,42 |
| Безвозмездные поступления | 008 | 0503 | 11090 R5550 | 008 | 190834,91 | - | 140500 | - | - | 50334,91 | | - |
|  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |  | **19324775,41** | **3362285,83** | **2966966,27** | **2550935,84** | **2434716,75** | **3819528,52** | | **4190342,2** |
| Благоустройство дворовых территорий | Администрация Красногорского района Брянской области/ управляющие компании | Средства федерального и областного бюджета | 008 | 0503 | 11090 R5550 | 244 | 19324775,41 | - | 2798201,61 |  |  |  | |  |
| Средства бюджета Красногорского городского поселения | 008 | 0503 | 11090  R5550 | 244 | 28264,66 | - | 28264,66 |  |  |  | |  |
| Безвозмездные поступления | 008 | 0503 | 11090  R5550 | 244 | 140500,0 | - | 140500,00 | - | - | - | | - |
| **ИТОГО**  **по дворовым территориям** |  |  |  |  | **2966966,27** | **-** | **2966966,27** |  |  |  | |  |
| Благоустройство общественных территорий | Администрация Красногорского района Брянской области/ | Средства федерального и областного бюджета | 008 | 0503 | 11090  R5550 | 244 | 15306821,05 | 3328662,96 | - | 2525426,48 | 2353048,58 | 2951244,25 | | 4148436,78 |
| Средства бюджета Красногорского городского поселения | 008 | 0503 | 11090  R5550 | 244 | 1000653,18 | 33622,87 | - | 25509,36 | 81668,17 | 817949,36 | | 41903,42 |
| Безвозмездное поступление | 008 | 0503 | 11090 R5550 | 244 | 50334,91 |  |  |  |  | 50334,91 | |  |
| **ИТОГО по общественным территориям** |  |  |  |  | **16357809,14** | **3362285,83** | **-** | **2550935,84** | **2434716,75** | **3819528,52** | | **4190342,2** |

\*определяется после завершения процедур по отбору дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству на текущий год.