Российская Федерация

Брянская область

Администрация Красногорского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2023г. №25 А

п.г.т. Красная Гора

Об утверждении плана мероприятий

по содержанию и ремонту автомобильных

дорог общего пользования местного значения,

по обеспечению безопасности дорожного

движения в Красногорском городском поселении

на 2023 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решением Красногорского поселкового Совета народных депутатов от 16 декабря 2022 года №4-210 «О бюджете  Красногорского городского поселения Красногорского муниципального района Брянской области  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», администрация Красногорского района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, по обеспечению безопасности дорожного движения в Красногорском городском поселении на 2023 годсогласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации Красногорского района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Красногорского района - Боровик А.В.

Глава администрации С.С. Жилинский

Приложение

к постановлению администрации

Красногорского района

от 31.01.2023 г. № 25А

**План мероприятий**

**по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,**

**по обеспечению безопасности дорожного движения в Красногорском городском поселении на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Финансовые средства, тыс. руб. | | | Сроки  исполнения | Ответственный исполнитель  Ф.И.О. |
| Областной бюджет | Бюджет поселения | Всего |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чкалова в пгт Красная Гора Красногорского района Брянской области | 7050,821 | 371,096 | 7421,917 | май-август | Заместитель главы Боровик А.В.  Начальник отдела ЖКХ Кацук Т.Н. |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в пгт Красная Гора Красногорского района Брянской области | 982,506 | 51,711 | 1034,217 | июнь-август | Заместитель главы Боровик А.В.  Начальник отдела ЖКХ Кацук Т.Н. |
| 3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Куйбышева в пгт Красная Гора Красногорского района Брянской области (2 этап) | 1168,079 | 61,478 | 1229,557 | июнь-август | Заместитель главы Боровик А.В.  Начальник отдела ЖКХ Кацук Т.Н. |
| 4. | Зимнее содержание автомобильных дорог | - | 1378,3 | 1378,3 | Январь-апрель, октябрь-декабрь | Начальник отдела ЖКХ Кацук Т.Н. |
| 5. | Летнее содержание автомобильных дорог | - | 1121,7 | 1121,7 | Май-октябрь | Начальник отдела ЖКХ Кацук Т.Н |
|  | **Итого:** | **9201,406** | **2984,285** | **12185,691** |  |  |